# Product Backlog (Pila de Producto)

## Proyecto: Pharm.AI

Fecha: 31 de octubre de 2025

Autor: Oscar Gutiérrez Soriano

## 1. Introducción

Este documento detalla el Product Backlog del proyecto Pharm.AI, compuesto por las Historias de Usuario (HU) necesarias para construir el Producto Mínimo Viable (PMV). Las historias están agrupadas por Épicas, alineándose con la planificación del proyecto (Cartagant.xlsx - Hoja1.csv) y los requisitos definidos en la ERS (Especificación de Requisitos de Software).

La prioridad se define como:

- ALTA: Esencial para el PMV. Sin esto, el producto no funciona.

- MEDIA: Importante para la experiencia del usuario y la calidad del producto.

- BAJA: Deseable, pero puede postergarse si el tiempo apremia.

## 2. Pila de Producto

### Épica 1: Base de Datos

Objetivo: Diseñar y crear el almacenamiento de datos para productos e interacciones.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Criterios de Aceptación (CA) |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como desarrollador, quiero un modelo de BDD que almacene los productos de la farmacia, para que el sistema pueda consultar el inventario. | ALTA | 1. El modelo de datos (Productos) debe incluir: id, nombre, descripcion, categoria, stock (numérico) y precio, imagen. 2. El stock debe ser un número entero. |
| HU-02 | Como administrador del sistema, quiero que la BDD tenga una tabla para registrar las conversaciones, para cumplir con la Épica 5 (Registro de interacción). | MEDIA | 1. El modelo de datos (Conversaciones) debe incluir: id, mensaje_usuario (texto), respuesta_bot (texto) y timestamp (fecha/hora). |
| HU-03 | Como desarrollador, quiero poblar la BDD con un inventario simulado, para poder realizar las pruebas funcionales de la Épica 6. | ALTA | 1. La tabla Productos debe contener al menos 15 productos de venta libre simulados. 2. Debe haber productos con stock > 0 y productos con stock = 0 para probar todos los escenarios. |

### Épica 2: Backend

Objetivo: Implementar la lógica de negocio y la conexión entre componentes.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Criterios de Aceptación (CA) |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | Como el frontend, quiero tener un único endpoint de API (/api/chat) al cual enviar el mensaje del usuario, para recibir una respuesta del bot. | ALTA | 1. Debe existir un endpoint POST /api/chat. 2. El endpoint debe aceptar un JSON con el { "message": "..." } del usuario. 3. El endpoint debe devolver un JSON con la { "response": "..." } del bot. |
| HU-05 | Como desarrollador, quiero que el backend se conecte a la BDD de PostgreSQL/PRISMA, para poder consultar la tabla Productos. | ALTA | 1. El backend debe poder leer las credenciales de la BDD desde variables de entorno. 2. El backend debe poder ejecutar una consulta SELECT en la tabla Productos y obtener resultados. |
| HU-06 | Como desarrollador, quiero implementar el middleware de CORS, para permitir que el frontend (en un dominio/puerto diferente) se comunique con el backend. | ALTA | 1. El backend debe incluir la librería cors. 2. Las peticiones POST desde el frontend (React) no deben ser bloqueadas por el navegador. |

### Épica 3: Integración de IA Generativa

Objetivo: Procesar el lenguaje del usuario y generar la lógica de recomendación.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Criterios de Aceptación (CA) |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Como cliente con un síntoma (ej. "acidez"), quiero recibir una recomendación de un producto que sirva para ese síntoma y esté en stock, para poder solucionar mi malestar. | ALTA | 1. El backend debe llamar a la API de OpenAI con el mensaje del usuario. 2. OpenAI debe percibir estos síntomas y pensar en una lista de productos que servirían 3. El backend debe buscar en la BDD productos con stock > 0. 4. La respuesta final al usuario debe incluir los nombres de los productos encontrados con su precio referencial. |
| HU-08 | Como cliente, quiero que el bot me informe si no hay productos en stock para mis síntomas, para no crear falsas expectativas y saber qué hacer. | ALTA | 1. El flujo de la HU-07 se ejecuta. 2. La consulta a la BDD no devuelve productos (stock = 0 o no existen). 3. El bot responde con un mensaje claro (ej. "No encontré un producto en stock para esos síntomas..."). |
| HU-09 | Como cliente, quiero que el bot me pida que reformule mi pregunta si escribo algo que no entiende (ej. "venden pan"), para guiarme de vuelta al flujo correcto. | MEDIA | 1. OpenAI (o una lógica en el backend) identifica que el mensaje no está relacionado con síntomas. 2. El bot responde con un mensaje de re-orientación (ej. "Solo puedo ayudarte con síntomas y medicamentos de venta libre..."). |

### Épica 4: Interfaz Web

Objetivo: Diseñar e implementar la interfaz de chat para el usuario final.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Criterios de Aceptación (CA) |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Como cliente, quiero ver un disclaimer legal al abrir el chat, para entender que el bot no reemplaza a un médico (Cumple R-4 de la ERS). | ALTA | 1. Al cargar la ventana de chat, aparece un mensaje de bienvenida. 2. El mensaje incluye el disclaimer legal de forma clara y visible. |
| HU-11 | Como cliente, quiero poder escribir mis síntomas en un campo de texto y presionar "Enviar", para iniciar mi consulta. | ALTA | 1. La interfaz debe tener un input de texto y un button de envío. 2. Al enviar, el mensaje debe aparecer en la ventana de chat con la marca "Usuario". |
| HU-12 | Como cliente, quiero ver la respuesta del bot en la ventana de chat, para poder leer mi recomendación. | ALTA | 1. La respuesta del backend (HU-04) se debe renderizar en la ventana de chat. 2. El mensaje debe estar claramente identificado como "Pharm.AI". |
| HU-13 | Como cliente, quiero ver un indicador de "escribiendo..." mientras el bot prepara mi respuesta, para saber que el sistema está procesando mi solicitud. | MEDIA | 1. Después de enviar un mensaje, un indicador visual (ej. "Pharm.AI está escribiendo...") aparece. 2. El indicador desaparece cuando se recibe la respuesta final. |

### Épica 5: Registro de Interacción

Objetivo: Implementar el almacenamiento de conversaciones para análisis.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Criterios de Aceptación (CA) |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-14 | Como administrador del sistema, quiero que la consulta del usuario y la respuesta final del bot se guarden en la BDD, para poder analizar y mejorar la precisión del bot. | MEDIA | 1. Después de enviar la respuesta al usuario (HU-07, HU-08), el backend debe ejecutar un INSERT en la tabla Conversaciones. 2. Se debe guardar el mensaje original del usuario, la respuesta del bot y el timestamp. |

### Épica 6: Validación Funcional

Objetivo: Realizar pruebas y ajustes para asegurar el funcionamiento del PMV.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Criterios de Aceptación (CA) |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Como desarrollador, quiero probar el flujo completo con casos de uso definidos, para validar que el sistema cumple con los requisitos. | ALTA | 1. Caso 1 (Éxito): Probar un síntoma que tenga producto en stock (ej. "dolor de cabeza"). El bot debe responder con el producto. 2. Caso 2 (Sin Stock): Probar un síntoma que tenga producto pero con stock = 0. El bot debe responder que no hay stock. 3. Caso 3 (Inválido): Probar un síntoma no relacionado (ej. "uñas quebradizas"). El bot debe responder adecuadamente. |
| HU-16 | Como cliente, quiero que el sistema maneje errores de conexión (ej. si la API de OpenAI falla), para no quedarme con una pantalla congelada. | MEDIA | 1. Simular una falla en la API de OpenAI. 2. El backend debe capturar el error (try-catch). 3. El bot debe responder al usuario un mensaje de error genérico (ej. "Lo siento, estoy teniendo problemas técnicos..."). |